## Slide 1
테스트 결과서
TeenBook
온라인 교육 서적 판매 사이트
2023.08.31

## Slide 2
문서이력
버전 | 작성일자 | 변동내역 | 작성자 | 검토자
1.0 | 2023.08.30 | 최초 작성 | 백준철 | 
문서 변경 관리 본 문서는 프로젝트 관리 조직만이 변경할 수 있으며, 관련자의 협의결과 동의한 사항에 대하여 수정이 이루어져야 합니다.
문서 열람 대상 프로젝트 관리조직에 관련된 인원은 문서를 열람할 수 있습니다.
문서 변경 승인 문서의 변경은 형식의 변경이나 사소한 내용의 경우 승인을 필요로 하지 않습니다. 하지만 중요한 내용의 변경은 반드시 프로젝트 관리 조직의 협의 및 승인을 거쳐 이루어집니다.

## Slide 3
목차
테스트 항목
테스트 결과

## Slide 4
테스트 항목
No | 대 항 목 | 중 항 목 | 시험번호 | 시험항목 | 검증방안
1 | 계정 | 로그인 | CUS-01 | 올바른 정보로 로그인 | 로그인 후 메인 페이지 또는 사용자 대시보드로 리다이렉트 확인
2 |  | 로그인 | CUS-02 | 잘못된 정보로 로그인 | 오류 메시지 출력 확인
3 |  | 로그아웃 | CUS-03 | 로그아웃 시도 | 상단 메뉴바에서 로그인시 확인 가능한 메뉴 존재 유무 확인
3 |  | 회원가입 | CUS-04 | 필수 정보 누락하여 회원가입 시도 | 오류 메시지 출력 및 회원가입 불가 확인
4 |  | 회원가입 | CUS-05 | 올바른 정보로 회원가입 | 회원가입 완료 메시지 및 로그인 페이지로 리다이렉트 확인
5 |  | 회원가입 | CUS-06 | 중복된 아이디로 회원가입 시도 | 오류 메시지 출력 확인
6 |  | 회원정보 수정 | CUS-07 | 최초 가입시 등록한 아이디는 변경 불가 | 아이디 입력란 수정 가능 여부 확인
7 |  | 회원정보 수정 | CUS-08 | 기존 정보 불러오기 및 정보 변경 | 변경사항 저장 후, 마이페이지 확인
8 | 상품 | 상품 목록 | PRO-01 | 메뉴 항목별 상품 목록 확인 | 항목별로 분류되어 상품 목록 나열되는지 확인
9 |  | 장바구니 | PRO-02 | 목록에서 장바구니 추가 버튼 동작 | 장바구니 페이지에서 추가 여부 확인
10 |  | 바로구매 | PRO-03 | 목록에서 구매하기 버튼 동작 | 구매하기 페이지 이동 확인
11 |  | 찜 | PRO-04 | 목록에서 찜(좋아요) 추가 버튼 동작 | 알림창 확인 및 버튼 이미지 변경 확인
12 |  | 상품 상세(상품비구매) | PRO-05 | 상품 상세 정보 확인 | 상품 상세 페이지에서 상품 정보, 이미지, 가격, 동영상 등 확인
13 |  | 상품 상세(상품구매) | PRO-06 | 상품 상세 정보 확인 | 상품 상세 페이지에서 후기 작성 가능 여부 확인
14 |  | 카트 | CART-01 | 카트에 상품 추가 및 삭제 | 장바구니에 상품 추가 후, 카트 페이지에서 상품 목록 확인 및 삭제
15 | 후기 | 후기 작성 | REV-01 | 제품 후기 작성 | 제품 페이지에서 후기 작성 후, 후기 목록에 표시되는지 확인
16 |  | 후기 삭제 | REV-02 | 자신이 작성한 후기 삭제 | 자신이 작성한 후기를 삭제 후, 후기 목록에서 사라지는지 확인
테스트 목록

## Slide 5
테스트 항목
테스트 목록
No | 대 항 목 | 중 항 목 | 시험번호 | 시험항목 | 검증방안
17 | 구매/결제 | 상품 결제 | PAY-01 | 상품 결제 시도 | 결제 완료 메시지 표시되는지 확인
18 |  | 상품 구매 | PAY-02 | 상품 구매 시도 | 구매 후 결제목록 확인
19 | 배송 | 반품 | DEL-01 | 반품 처리 | 결제 목록에서 삭제되는지 확인
20 |  | 환불 | DEL-02 | 환불 처리 | 결제 목록에서 삭제되는지 확인
21 |  | 구매확정 | DEL-03 | 구매 확정 처리 | 결제 목록에서 삭제, 해당 상품 후기 작성 가능 여부 확인
22 |  | 배송조회 | DEL-04 | 배송조회 시도 | 배송 관련 정보 출력되는지 확인
23 | 고객센터 | 공지사항 | HELP-01 | 공지사항 조회 시도 | 공지사항 목록 및 상세 글 확인
24 |  | FAQ | HELP-02 | FAQ 조회 시도 | FAQ 목록 및 내용 확인
25 | 관리자 | 회원 관리 | ADM-01 | 회원정보 조회 및 탈퇴 처리 | 회원의 가입정보 출력 확인 및 탈퇴 처리되는지 확인(DB)
26 |  | 상품 관리 1 | ADM-02 | 상품 등록 | 등록 후 상품목록에 추가되었는지 확인
27 |  | 상품 관리 2 | ADM-03 | 상품 입고 | 재고 수량에 반영되어 있는지 확인
28 |  | 상품 관리 3 | ADM-04 | 재고 관리 | 재고 관리 페이지에서 재고 현황 리스트 정상 출력 확인
29 |  | 상품 관리 4 | ADM-05 | 판매량 확인 | 재고 관리 페이지에서 판매량 정상 출력되는지 확인
30 |  | 배송관리 | ADM-06 | 배송 상태 확인 | 배송 상태별로 구매건이 제대로 나열되는지 배송 상태 페이지에서 확인
31 |  | 배송처리 | ADM-07 | 배송 처리 | 관리자가 구매건에 대한 출고처리 등 배송 처리 정상적으로 되는지 확인

## Slide 6
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | CUS-01 | 시험 항목 | 올바른 정보로 로그인

## Slide 7
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | CUS-02 | 시험 항목 | 잘못된 정보로 로그인

## Slide 8
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | CUS-03 | 시험 항목 | 로그아웃 시도

## Slide 9
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | CUS-04 | 시험 항목 | 필수 정보 누락하여 회원가입 시도

## Slide 10
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | CUS-05 | 시험 항목 | 올바른 정보로 회원가입

## Slide 11
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | CUS-06 | 시험 항목 | 중복된 아이디로 회원가입 시도

## Slide 12
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
아이디는 readonly 옵션 사용하여 수정 불가 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | CUS-07 | 시험 항목 | 최초 가입시 등록한 아이디는 변경 불가

## Slide 13
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | CUS-08 | 시험 항목 | 기존 정보 불러오기 및 정보 변경 (1)

## Slide 14
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | CUS-08 | 시험 항목 | 기존 정보 불러오기 및 정보 변경 (2)
변경한 정보대로 마이페이지에서 확인 가능

## Slide 15
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | PRO-01 | 시험 항목 | 메뉴 항목별 상품 목록 확인

## Slide 16
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | PRO-02 | 시험 항목 | 도서목록에서 장바구니 추가 버튼 동작

## Slide 17
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | PRO-03 | 시험 항목 | 목록에서 바로구매 버튼 동작

## Slide 18
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | PRO-04 | 시험 항목 | 목록에서 찜(좋아요) 추가 버튼 동작

## Slide 19
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | PRO-05 | 시험 항목 | 상품 상세 정보 확인(동영상 강의)

## Slide 20
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | PRO-05 | 시험 항목 | 상품 상세 정보 확인(상품 비구매 = 후기 작성 불가)

## Slide 21
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | PRO-06 | 시험 항목 | 상품 상세 정보 확인(상품 구매 = 후기 작성 가능)

## Slide 22
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | CART-01 | 시험 항목 | 장바구니에 상품 추가 및 삭제

## Slide 23
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | REV-01 | 시험 항목 | 제품 후기 작성

## Slide 24
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | REV-02 | 시험 항목 | 자신이 작성한 후기 삭제

## Slide 25
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | PAY-01 | 시험 항목 | 상품 결제 시도 (1)

## Slide 26
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | PAY-01 | 시험 항목 | 상품 결제 시도 (2)
※ 실제 결제는 불가능하므로 임의로 결제 완료 처리

## Slide 27
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | PAY-02 | 시험 항목 | 상품 구매 시도
※ 구매 버튼 클릭하여 구매 완료

## Slide 28
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | DEL-01 | 시험 항목 | 반품 처리

## Slide 29
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | DEL-02 | 시험 항목 | 환불 처리
※ 배송 완료 상태여야 환불 요청 가능

## Slide 30
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | DEL-03 | 시험 항목 | 구매 확정 처리

## Slide 31
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | DEL-04 | 시험 항목 | 배송조회 시도

## Slide 32
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | HELP-01 | 시험 항목 | 공지사항 조회 시도

## Slide 33
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | HELP-02 | 시험 항목 | FAQ 조회 시도

## Slide 34
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | ADM-01 | 시험 항목 | 회원정보 조회 및 탈퇴 처리 (1)

## Slide 35
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | ADM-01 | 시험 항목 | 회원정보 조회 및 탈퇴 처리 (2)

## Slide 36
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | ADM-02 | 시험 항목 | 상품 등록

## Slide 37
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | ADM-03 | 시험 항목 | 상품 입고
※ 상품명 선택 후, 수량을 기입 (가격은 수정 불가)

## Slide 38
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | ADM-04 | 시험 항목 | 재고 관리
※ 카테고리별 총 재고 파악 가능

## Slide 39
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | ADM-05 | 시험 항목 | 판매량 확인
※ 카테고리별로 확인 가능

## Slide 40
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | ADM-06 | 시험 항목 | 배송 상태 확인
※배송 상태별 확인 가능

## Slide 41
테스트 결과
테스트 결과 |  |  | 시험 결과 | 확인
 |  |  | 정상 | 
시험 번호 | ADM-07 | 시험 항목 | 배송 처리
※ 관리자가 배송정보 입력 및 배송 처리 가능